DUOSIS

Hermes — İş Kalemi Rework

Geliştirme Kapsamı

Bütün geliştirme kalemleri, kapsam sınırları, fazlar ve kabul ölçütleri

10 Eylül 2026 · v1 · Onay bekliyor

# 1. Çerçeve

Kimlik kilidi: Hermes faturalandırılabilir iş yönetimidir; proje yönetimi ya da görev yönetimi değildir. Buradaki hiçbir kalem bu çizgiyi geçmez.

Öncelik kilidi: stratejinin sırası para katmanı → e-fatura → timer → kârlılık ekranı. Bu dokümandaki işler o sıranın yerine geçmez; yanında ilerler ve büyük kısmı o sıranın ön koşulunu güçlendirir.

Rework'ün bölünmesi: şema işi para katmanından önce (paranın tutunacağı nesneyi kurar), arayüz işi para ve e-fatura sonrasında (o ekran zaten yeniden çizilecek).

# 2. Faz özeti

| Faz | Adı | İçerik | Şemaya dokunur mu |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Bağımsız kazanımlar | Ayarların birleştirilmesi · kapasite · efor şeridi · durum ölçümü | Hayır (kapasite hariç, o da küçük) |
| P1 | Şema rework'ü | İş kalemi nesnesi, katılımcı, durum akışı, görünürlük, yönlendirme, birleştirmeler | Evet |
| P2 | Nesneye tutunanlar | Ek dosya · uygulama içi bildirim · proje ayarları sayfası | Ek tablolar |
| P3 | Arayüz | Ana sayfa blokları · üç eksenli iş yüzeyi · kayıtlı görünümler · takvim | Hayır |

P0 bugün başlayabilir. P1 tenant cutover kapandıktan sonra. P3 para katmanı ve e-fatura sonrası.

# 3. Geliştirme kalemleri

## A · Şema rework'ü (P1)

| Kod | İş | Kapsam içi | Kapsam DIŞI | Kabul ölçütü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | İş kalemi nesnesi + katılımcılar | work_items, work_item_participants; toplu atamanın tek işe taşınması | Çoklu sahiplik; sahiplik devir geçmişi | Üç kişiye atanmış iş tek satır; arayüzde tek iş |
| A2 | Konfigüre edilebilir durum akışı | workflow_states, dört kategori, kiracı başına tek şema | Proje bazlı ayrı şema; durum bazlı otomasyon | Kiracı durum ekler, pano sütunu değişir, rapor kategoriden doğru çalışır |
| A3 | Görünürlük proje üyeliğine | project_memberships kullanımı, backfill | Alan bazlı gizlilik; kayıt bazlı paylaşım | Taşıma sonrası hiçbir kullanıcının görünürlüğü daralmaz |
| A4 | Yönlendirme politikasının ayrılması | routing_relations; yalnız atama kararı | Görünürlük kararı vermesi | Atama hiyerarşisi görünürlüğü etkilemez |
| A5 | issues birleştirme | work_items(type=issue), work_logs bağı | issue_key_manual mantığının değişmesi | Tek iş nesnesi kalır; eski anahtarlar korunur |
| A6 | Talep → iş bağı | origin_type / origin_ref_id, ticket'tan dönüştürme | SLA motoru; otomatik dönüştürme kuralları | Ticket'tan doğan iş kaynağına gidilebilir |
| A7 | Hiyerarşi ve ilişkiler | parent_id (iki seviye), work_item_links | Üçüncü seviye; bağımlılığın tarih etkisi | Alt iş açılır, rollup sayılır; blocks hiçbir tarihi değiştirmez |
| A8 | Faturalandırılabilirlik iş kaleminde | is_billable, override alanları | Tutar, oran, kârlılık (para katmanı işi) | Onay ekranı iş kalemi seviyesinde çalışır |
| A9 | /v1 ve MCP uyumluluk katmanı | Eski yanıt şeklinin korunması, uyumluluk matrisinin yeniden koşulması | /v2 ilanı | Taşıma öncesi ve sonrası aynı yanıt; matris "denenmemişe Verified" demez |

## B · Yetki ve ayarlar

| Kod | İş | Faz | Kapsam içi | Kapsam DIŞI | Kabul ölçütü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Ayarların tek çatı altına alınması | P0 | Tek /settings rotası, beş bölüm, bölüm başına izin | Yeni izin kodu eklemek; ayar içeriklerini değiştirmek | Menüde tek "Ayarlar"; izni olmayan bölüm görünmez |
| B2 | Proje ayarları sayfası | P2 | Üyeler, üye rolleri, proje içi yönlendirme | Proje bazlı workflow şeması | Proje lideri kendi ekibini yönetir, kiracı ayarına girmeden |
| B3 | Düzenleme yetkisi kuralları | P1 | Sahip kendi işini düzenler; yetki proje rolünden | Alan bazlı yetki matrisi | Sorumlu terminini değiştirebilir |
| B4 | Kendine iş açma | P1 | reporter = owner serbest | — | Yönetici olmayan kullanıcı kendine iş açar |
| B5 | Takipçi | P1 | participants.role = watcher, bildirim kuralı | Takipçinin düzenleme yetkisi | Takipçi durum değişiminde bildirim alır, düzenleyemez |

## C · Bildirim ve olay (P2)

| Kod | İş | Kapsam içi | Kapsam DIŞI | Kabul ölçütü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | İş kalemi olay akışı | work_item_events + sıra numarası + giden kutusu | Olay yeniden oynatma (replay) arayüzü | Her değişiklik sıralı olay üretir |
| C2 | Uygulama içi bildirim | Okundu tablosu, rozet, liste, tıklayınca kayda gitme | Gerçek zamanlı itme (WebSocket) | Rozet sayfa açılışında ve odak dönüşünde güncellenir |
| C3 | Kanal ayrımı | Bildirim kural tablosuna channel sütunu | Kullanıcı başına bildirim tercihi (v2) | Yönetici bir olayı e-postada kapatıp uygulama içinde açık bırakabilir |

## D · Ana sayfa ve efor

| Kod | İş | Faz | Kapsam içi | Kapsam DIŞI | Kabul ölçütü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Kapasite ayarları | P0 | Kiracı varsayılan saat, çalışma günleri, tatil listesi, plan_type ile izin | Vardiya, esnek mesai, kısmi gün hesabı | İzinli gün eksik sayılmaz |
| D2 | Efor şeridi + eksik gün dürtmesi | P0 | Haftalık dolum, gün kutuları, sarı nokta, tıklayınca giriş | Modal uyarı, e-posta hatırlatma | Bugün asla eksik sayılmaz; boş gün tek tıkla girilir |
| D3 | İşlerim blokları | P3 | Gecikmiş / bugün / bu hafta kovaları, proje gruplu | Terminli olmayan işlerin gösterimi | Kova boşsa sessizce kaybolur |
| D4 | Haftam bloğu | P3 | Toplantı + planlı zaman + termin tek şeritte | Takvime yazma, davet gönderme | Üç kaynak tek görünümde |
| D5 | Ekibim + dikkat bloğu | P3 | Kişi başına yük, gecikme, efor; sahipsiz iş sayacı | Performans puanı, sıralama | Sıralama işe göre, kişiye göre değil |
| D6 | Organizasyon özeti | P3 | Dönem KPI'ları, anomali sinyalleri | Yeni rapor türü | Eşik aşan sinyal öne çıkar |

## E · İş yüzeyi (P3)

| Kod | İş | Kapsam içi | Kapsam DIŞI | Kabul ölçütü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Üç eksen | Görünüm · gruplama · yerleşim | Beşinci eksen, ikinci filtre çubuğu | Kontrol çubuğunda üçten fazla eksen yok |
| E2 | Kayıtlı görünümler | Sistem + kişisel + paylaşılan; linklenebilir | Görünüm paylaşım izinleri (v2) | Görünüm link ile açılır, aynı sonucu verir |
| E3 | Triage kuyruğu | Sahibi olmayan işler kalıcı kuyrukta | Otomatik atama kuralları | Sahipsiz iş kaybolmaz |
| E4 | Görsel dil | Tek renkli sinyal = termin; öncelik nötr çubuk; durum konumdan | Tip rengi, çoklu renkli rozet | Bir kartta en fazla bir renkli sinyal |
| E5 | Takvim yerleşimi | Görünümün bir yerleşim tipi | Ayrı takvim sayfası | Takvim bir görünüm olarak açılır |
| E6 | Derin link | /work/PROJ-142 | Genel arama sayfası | Bir işe link verilebilir |

## F · Ek dosya (P2)

| Kod | İş | Kapsam içi | Kapsam DIŞI | Kabul ölçütü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | İş kalemine dosya ekleme | Mevcut ek dosya altyapısının polimorfik sahipliğe genelleşmesi (karantina → tarama → temiz → indirme izni) | Önizleme, sürükle-bırak, sürüm geçmişi | Dosya eklenir, taranır, yetkisiz indiremez |

## G · Ölçüm (P0)

| Kod | İş | Kapsam içi | Kabul ölçütü |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Durum kullanım ölçümü | Durum başına iş sayısı ve durumda geçen ortalama süre | Varsayılan akışın kaç adım olacağı veriyle kararlaşır |

# 4. Kapsam dışı — kalıcı

Aşağıdakiler "sonra bakarız" değil, kimlik gereği yok:

| Konu | Gerekçe |
| --- | --- |
| İnteraktif gantt, kritik yol, baseline | Karşılaştırma eksenini Monday/MS Project'e kaydırır; o eksende parite yok |
| Sprint, velocity, story point | İkinci bir zaman para birimi yaratır; saat–tutar hikâyesini bulanıklaştırır |
| Kaynak planlama, kapasite tahminleme | Kapsam ve ekip kapasitesi |
| Custom field builder | Konfigürasyon yüzeyini patlatır |
| Otomasyon kuralı motoru | Aynı sebep |
| Proje bazlı çoklu workflow şeması | v1'de kiracı başına tek şema yeterli |
| Wiki | PRD v2 kapsamı; ayrı iş |
| Gerçek zamanlı bildirim itme | v1'de yok; çekme yeterli |

Kademeli olanlar (yasak değil, sınırlı): bağımlılık bağı görsel ve filtrelenebilir ama tarih etkisi yok; zaman şeridi read-only.

# 5. Bağımlılık zinciri

``` P0  B1 ─┐     D1 ─┼─ D2     G1 ─┘        (hiçbiri şemayı beklemez)

P1  A1 ─→ A2 ─→ A3 ─→ A4      └─→ A5 ─→ A6      └─→ A7, A8     A9 (A1..A6 boyunca paralel, zorunlu)     B3, B4, B5 (A1 + A3 ile birlikte gelir)

P2  C1 ─→ C2 ─→ C3        (A1 gerekli)     F1                     (A1 gerekli)     B2                     (A3 gerekli)

P3  D3..D6, E1..E6         (A1, A2, A3 gerekli) ```

# 6. Bu kapsamın dışında kalan açık kararlar

| # | Karar | Öneri | Kimin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sahiplik: tek sorumlu + katılımcılar mı | Tek sorumlu | Ürün |
| 2 | Alt proje: proje ağacı seviyesi mi, iş kaleminin altı mı | İş kaleminin altı | Ürün |
| 3 | Faturalandırılabilirlik varsayılanının kaynağı | İş kaleminde varsayılan, zaman kaydında override | Ürün |
| 4 | A/B bölmesi (şema önce, arayüz sonra) | Kabul | Ürün |
| 5 | Ek dosya sahipliği polimorfik mi | Polimorfik | Teknik |
| 6 | İki seviye kuralı nerede zorlanır | Servis katmanı | Teknik |
| 7 | Ayarların birleştirilmesi rework'ten önce mi | Evet | Ürün |