DUOSIS

Hermes — İş Kalemi Modülü

Tasarım Dokümanı

Amaç, iş gerekçesi, hedef model, kapsam sınırları ve yol haritası

9 Eylül 2026 · v1 · Karar bekliyor

# 1. Bu doküman ne için var

Hermes'in "task management" olarak anılan modülü yeniden tasarlanıyor. Bu doküman neden yeniden tasarlandığını, neye dönüştüğünü ve hangi sırayla ilerleneceğini iş ve teknik tarafta birlikte anlatır. Şema ayrıntıları ayrı dokümanda (02-sema.md); konumlandırma tartışması ve teşhis kanıtları 00-konumlandirma-ve-hedef-model.md dosyasında.

Hedef okur: ürün kararını verecek yönetim ve işi yapacak geliştirici. İkisi de aynı belgeyi okur; bölümler iş → teknik sırasıyla ilerler.

# 2. İş tarafı — neden dokunuyoruz

## 2.1 Ürün kimliği ne söylüyor

Hermes'in kimliği strateji dokümanlarında sabitlendi: faturalandırılabilir iş yönetimi, vaadi "saatten faturaya". Ürün açıkça proje yönetimi ya da görev yönetimi olarak konumlanmıyor. Bunun modül için anlamı nettir: buradaki nesnenin işi Jira'ya benzemek değil, saatin bağlanacağı ve faturanın türeyeceği iş kalemini tutmaktır.

Rakip analizi, "iş takibi ve zaman aynı üründe" olmasını Hermes'in bugün gerçek olan üç üstünlüğünden biri sayıyor — Harvest ve Toggl bunu yapmıyor, müşteriler o yüzden Jira/Asana ile birlikte kullanmak zorunda kalıyor. Yani modül bir yük değil, satış argümanı. Sorun argümanda değil, argümanı taşıyan şemada.

## 2.2 Bugün ne bozuk

Modül bugün bir iş kalemi tutmuyor; bir delegasyon kaydı tutuyor. Veritabanında bir task, atayan ile atanan arasındaki bir ilişki olarak var oluyor ve bu üç somut soruna yol açıyor:

- Aynı iş birden çok kişiye verildiğinde iş çoğalıyor. Üç kişiye verilen tek iş, veritabanında üç ayrı kayıt oluyor. Tek işmiş gibi görünmesi tarayıcıda sonradan hesaplanıyor. Rapor, sayım ve sayfalama bu yüzden güvenilir değil.

- Proje ekibi projenin işini göremiyor. Görünürlük "sana atandı mı / sen mi atadın" kuralına bağlı. Dolayısıyla proje bir kapsayıcı değil, sadece bir etiket. Bir iş devredildiğinde önceki kişi tüm bağlamı kaybediyor.

- Paranın tutunacağı yer yok. Öncelik sırasındaki ilk madde para katmanı (ücret oranı → tutar → kârlılık). Bunlar iş kalemine bağlanacak; bugünkü iş kalemi ise bir ilişki kaydı ve kopyalar hâlinde.

Buna dördüncü bir sorun eşlik ediyor: üründe birbirinden habersiz dört ayrı iş nesnesi var (issues, tasks, tickets, plan_times) ve strateji dokümanının "tek omurga" dediği zincir — talep → faturalandırılabilir iş → fatura — kodda hiç kurulu değil.

## 2.3 Dokunmazsak ne olur

- Para katmanı iki kez yazılır. Kârlılık ve verimlilik ekranları iş kalemine bağlanacak; bozuk nesnenin üstüne kurulursa şema düzeltildiğinde ikinci kez yazılır.

- MSP nişi açılamaz. MSP dilinde ana nesne "iş emri / SLA'lı ticket". Aynı nesnenin iki dilde görünebilmesi, durum akışının konfigüre edilebilir olmasını gerektiriyor; bugünkü sabit durum listesi buna izin vermiyor.

- Dış pilot riskli kalır. Ürün dış pilota hazır durumda; en çok kullanılan ekranın altındaki model ise ölçeklenme varsayımı bozuk (liste ucu sayfalamaya geçtiği gün gruplama geçersizleşiyor).

## 2.4 Ne kazanıyoruz

| Kazanım | İş karşılığı |
| --- | --- |
| İş kalemi gerçek bir nesne olur | Çoklu atama tek iş olarak görünür; rapor ve sayım güvenilir hale gelir |
| Görünürlük projeye bağlanır | Ekip projenin işini görür; devir bağlam kaybettirmez |
| Durum akışı konfigüre edilebilir | Tek kod tabanı üstünde MSP modu / Ajans modu mümkün olur |
| Para alanları iş kalemine iner | Kârlılık ve verimlilik ekranı tek kaynaktan beslenir |
| Talep → iş → saat zinciri kurulur | Ticket'tan doğan iş izlenebilir; "yapılan ama faturalanmayan iş" görünür olur |

# 3. Ürün yönü — neye dönüşüyor

## 3.1 Tek cümle

İş kalemi bir nesnedir. Bir projeye aittir. Kişiler ona atanır. Bir talepten doğabilir. Saat ona yazılır, fatura ondan türer.

## 3.2 Kavram haritası

| Kavram | Bugün | Hedef |
| --- | --- | --- |
| İş kalemi | Atayan–atanan ilişkisi | Projeye ait bağımsız nesne |
| Çoklu atama | Aynı işin kopyaları | Tek iş, çok katılımcı satırı |
| Sahiplik | Zorunlu tek atanan | Tek sorumlu (owner), boş olabilir → triage kuyruğu |
| Görünürlük | Kişi grafiği | Proje üyeliği |
| Atama hiyerarşisi | Görünürlüğün kaynağı | Yönlendirme politikası (kim kime iş verebilir) |
| Durum | Sabit liste | Tenant'ın tanımladığı akış, sabit dört kategoriye eşlenir |
| Hiyerarşi | Müşteri/proje/alt-proje klasörü | İş kaleminin kendi ana–alt ilişkisi (iki seviye) |
| Ekran durumu | Beş bağımsız filtre ekseni | Kaydedilebilir ve paylaşılabilir görünüm (view) |

## 3.3 Profil katmanı — iki niş, tek ürün

Strateji kararı tek kod tabanı ve iki konumlandırmadır. Modülde bunun karşılığı ince bir dil ve varsayılan katmanıdır; motor aynıdır.

| Kavram | MSP modu | Ajans modu |
| --- | --- | --- |
| Nesnenin adı | İş emri / ticket | İş kalemi / görev |
| Varsayılan görünüm | Kuyruk ve ilk yanıt süresi | Proje panosu ve termin |
| Detayda öne çıkan | Talep kaynağı, çözüm | Faturalandırılabilir saat, tutar |
| Ana metrik | Çözüm süresi | Verimlilik ve kârlılık |

Bu katmanın çalışabilmesi, durum akışının veriden gelmesine bağlıdır. Sabit durum listesiyle profil anahtarı kurulamaz — mimari karar doğrudan şemaya dayanıyor.

## 3.4 Arayüz yönü

Tek omurga: proje çalışma alanı. Sol kolonda gezinme ve kayıtlı görünümler, ortada seçili görünüm, sağda iş kalemi detayı.

- Ekranın durumu = seçili görünüm. Filtre değiştiğinde "yeni görünüm olarak kaydet" önerilir. Görünüm linklenebilir ve paylaşılabilir.

- Bugünkü beş eksen (yerleşim × kapsam × tip × zaman aralığı × hızlı filtre) tek bir görünüm kavramına toplanır.

- Triage kalıcı bir kuyruktur: sahibi olmayan işler burada birikir, kaybolmaz.

- İş kalemi detayı bir paneldir ama kendi adresiyle açılabilir (/work/PROJ-142) — bugün bir işe link verilemiyor.

- Detayda para bloğu birinci sınıftır: tahmin, girilen saat, faturalandırılabilir saat, tutar, kalan.

# 4. Kapsam — nereye kadar

Vizyon dokümanı "gantt, bağımlılık, sprint" üçünü tek maddede reddediyor. Bunlar maliyet ve risk olarak farklı şeyler; kademelendirildi.

| Yetenek | Karar | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Bağımlılık bağı | Evet — görsel ve filtrelenebilir, otomatik tarih etkisi yok | Şema maliyeti sıfır; iki nişte de gerçek ihtiyaç |
| Read-only zaman şeridi | Evet — arayüz fazında | Tarih çizmek gantt değildir; sürükle-bırak yoksa motor da yok |
| İnteraktif gantt, kritik yol | Hayır | Karşılaştırma ekseni Monday/MS Project'e kayar; o eksende parite yok |
| Sprint, velocity, story point | Hayır | İkinci bir zaman para birimi yaratır; saat–tutar hikâyesini bulanıklaştırır |
| Kaynak planlama, forecasting | Hayır | Kapsam ve kapasite |
| Custom field builder, otomasyon motoru | Hayır | Konfigürasyon yüzeyini patlatır |
| Wiki | Ayrı iş | PRD v2 kapsamı; bu rework'ün parçası değil |

Bağımlılığın sınırı yazılıdır: bağ görsel ve filtrelenebilir; hiçbir otomatik tarih kaydırması yok. Bu sınır konmazsa iki günlük iş, gantt motorunu (lag/lead, kısıt tipleri, çalışma takvimi) çağırır.

Kapı açık kalıyor: bağ tablosunun tip alanı genel, start_date ve due_date ikisi de duruyor, ana–alt ilişkisi var. Yarın zaman şeridi ya da bağımlılık görselleştirmesi istenirse migration gerekmez.

# 5. Sıralama — ne zaman

Strateji dokümanının öncelik sırası: 1) para katmanı, 2) e-fatura, 3) timer, 4) verimlilik/kârlılık ekranı, 5) çok-kiracılık (sonuncusu tamamlandı). Bu rework o listede yok ve kendini listenin önüne koyamaz.

Çözüm rework'ü ikiye bölmektir:

|  | Kapsam | Ne zaman | Neden |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Şema | Nesne, katılımcı, durum, yönlendirme, talep bağı | Para katmanından önce | Paranın tutunacağı nesneyi kurar; bir kez yazılır |
| B — Arayüz | Çalışma alanı, kayıtlı görünümler, profil katmanı | Para ve e-fatura sonrası | O ekran zaten tutar/kârlılık/timer için yeniden çizilecek |

Özet: şemayı şimdi düzelt, ekranı para geldiğinde bir kere çiz. A paketi küçüktür ve öncelik sırasını geciktirmez; B paketi zaten yapılacak işin içine girer.

## Fazlar

| Faz | İş | Paket |
| --- | --- | --- |
| F00 | Kararların kapatılması, şema dokümanının dondurulması | — |
| F01 | Yeni şema ve tek seferlik veri taşıma | A |
| F02 | Görünürlüğün proje üyeliğine çevrilmesi, yönlendirme politikasının ayrılması | A |
| F03 | issues birleştirmesi, ticket → iş kalemi bağı | A |
| F04 | Çalışma alanı, kayıtlı görünümler, profil katmanı | B |
| F05 | Eski tabloların kaldırılması | B sonrası |

# 6. Riskler

| Risk | Etki | Azaltım |
| --- | --- | --- |
| Public API ve MCP sözleşmesi | Dışa açık uçlar ve 24 MCP aracının 6 yazma aracı doğrudan eski task şeklini konuşuyor. Bu katman rakip analizinde ürünün nadir üstünlüğü sayılıyor; kırmak satış argümanını kırmaktır | F01–F03 boyunca /v1 uyumluluk katmanı zorunlu; MCP uyumluluk matrisi yeniden koşulur |
| Veri kaybı algısı | Taşıma sırasında "işim kayboldu" şikâyeti | Taşıma tahmine dayanmıyor; toplu atama kimliği kalıcı ve kesin. Görünürlük geçişinde mevcut atayan ve atananlar projeye üye yazılır |
| Migration sırası | Sıra bağımlı migration dosyaları | Bu fazlarda paralel ajan migration yazmaz (depo kuralı) |
| Kapasite | Dört kişilik ekip, "her şey aracı" tuzağı | A/B bölmesi tam olarak bu uyarıya cevap |
| Kapsam sızıntısı | Bağımlılıktan gantt'a kayma | Sınır bu dokümanda yazılı; bağ pasif |

# 7. Başarı ölçütleri

Rework "bitti" sayılır ancak şunlar doğruysa:

- Üç kişiye atanan bir iş, veritabanında tek kayıttır ve arayüzde tek iş olarak görünür.

- Proje üyesi, kendisine atanmamış bir projeyi ve işlerini görebilir; atama değişince kimse bağlam kaybetmez.

- Sahibi olmayan iş kaybolmaz; triage kuyruğunda durur.

- Bir tenant kendi durum akışını tanımlayabilir ve pano sütunları buna göre değişir.

- Bir iş kaleminin tahmin / girilen saat / faturalandırılabilir saat değerleri tek yerden okunur ve proje toplamına eşittir.

- Bir ticket'tan doğan iş, kaynağıyla birlikte izlenebilir.

- /v1 API ve MCP araçları, taşıma sonrası davranış değiştirmeden çalışmaya devam eder.

# 8. Kapatılacak kararlar

| # | Karar | Öneri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sahiplik: tek sorumlu + katılımcılar mı, tamamen çoklu atanan mı | Tek sorumlu; grup ihtiyacı katılımcı ile karşılanır |
| 2 | Alt proje: proje ağacının seviyesi mi, iş kaleminin altı mı | İş kaleminin altı; proje ağacı müşteri → proje ile biter |
| 3 | Faturalandırılabilirlik varsayılanı nerede yaşar | İş kaleminde varsayılan, zaman kaydında override |
| 4 | A/B bölmesi kabul mü | Evet — rework'ün başlangıcını belirleyen tek karar |